OFERTA TÉCNICO ECONÓMICA

AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES Y HARDWARE

INSTITUTO ULISES TAPIA ROA – NINDIRÍ, MASAYA, NICARAGUA

1. Fundamentación de la propuesta

La presente oferta técnica económica para cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Ulises Tapia Roa para la auditoría de infraestructura de redes y hardware, acorde a los Términos de Referencia (TDR) que fueron remitidos y se trabajó según experiencia en el tema de los consultores. Se considera competitiva basada en la formación profesional interdisciplinaria y experiencia en auditoría de sistemas, redes y hardware. La propuesta está abierta al consenso según los requerimientos de la entidad contratante.

En el caso de la auditoría de redes y hardware, se han promovido y normado los estándares internacionales de seguridad y cableado estructurado, para continuar mejorando la infraestructura tecnológica y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información institucional. Las instituciones educativas requieren diagnósticos técnicos que les permitan identificar vulnerabilidades y planificar mejoras en su infraestructura de TI. En este marco, se presenta esta oferta técnico económica.

2. Objetivos de la consultoría

Evaluar integralmente la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos, así como el estado del hardware de cómputo (23 equipos: 21 del laboratorio de computación y 2 de la dirección) del Instituto Ulises Tapia Roa, identificando vulnerabilidades, amenazas y riesgos, conforme a las normas ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018, estándares ANSI/TIA/EIA y marco COBIT 2019.

3. Plan de trabajo detallando por producto las actividades con cronograma para el desarrollo de la Consultoría.

3.1. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física): Evaluación del router (1 unidad), switch de 24 puertos (1 unidad), cableado UTP Categoría 6 (23 tendidos: 21 laboratorio + 2 dirección), conectores RJ45 Macho Categoría 6 (46 unidades), norma de ponchado T568B, UPS de 1000VA, topología de red en estrella, canalización con grapas plásticas, etiquetado de cables tipo banderín (nomenclatura DIR-1, LAB-PC15, etc.).

3.2. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica): Evaluación del esquema de direccionamiento IP (red 192.168.50.0/24), configuración del servidor DHCP (rango administrativo 192.168.50.2 a 192.168.50.10 por MAC address, rango estudiantil 192.168.50.50 a 192.168.50.70 dinámico), configuración de servidores DNS (Cloudflare Families: 1.1.1.3 y 1.0.0.3), reglas de firewall en computadoras administrativas, configuración de perfil de red pública, software de congelamiento, políticas de optimización de ancho de banda (QoS).

3.3. Diagnóstico del hardware de cómputo: Evaluación del estado de las 21 computadoras del laboratorio de computación y las 2 computadoras del área administrativa (Dirección y Secretaría), incluyendo: estado de discos duros (monitoreo S.M.A.R.T.), memoria RAM, fuentes de poder, procesadores, ventilación, limpieza interna, periféricos (teclados, mouse, monitores), y condiciones generales de operatividad.

3.4. Evaluación de la gestión administrativa de TI: Evaluación de políticas de uso de red y laboratorio, asignación presupuestaria para mantenimiento de TI, designación de roles y responsabilidades (administrador de laboratorio), registro de incidentes de seguridad, planes de continuidad operativa, inventario de activos tecnológicos, y cumplimiento de la legislación nicaragüense aplicable (Ley 787: Código de la Niñez y la Adolescencia; Ley 921: Ley de Protección de Datos Personales).

3.5. Análisis de riesgos y generación de hallazgos: Identificación y cuantificación de riesgos según metodología ISO 27005:2022, clasificación de hallazgos por tipo (No Conformidad, Observación, Oportunidad de Mejora), elaboración de matriz de riesgos y mapa de calor (Heat Map), determinación de causas raíz (técnica de los 5 Porqués).

3.6. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora: Redacción del informe final de auditoría que contenga: introducción, metodología, marco legal y normativo, diagnóstico, matriz de hallazgos, matriz de riesgos, recomendaciones priorizadas, conclusiones y anexos. Elaboración del Plan de Mejora como documento independiente con responsables, plazos de implementación y métricas de seguimiento.

4. Tiempo para desarrollar la Consultoría:

Dos meses calendarios a partir de la firma del contrato. En caso de que la entidad contratante se atrase en la gestión jurídica y administrativa del funcionario delegado, no debe de incidir en el tiempo programado de los dos meses debiendo cancelar al consultor. En caso de que se sugieran adecuaciones a la auditoría, este trabajo será sujeto a negociación de una ampliación de la contratación de la Consultoría.

| Productos de Consultoría | Tiempo en semanas de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Firma de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Reuniones preliminares organizativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Diagnóstico del hardware de cómputo (23 equipos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Evaluación de la gestión administrativa de TI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Análisis de riesgos y generación de hallazgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Perfil del Consultor principal:

Br. Gerson Antonio Valdivia, estudiante avanzado de Tecnología de la Información y Comunicación; con conocimientos en auditoría de sistemas según ISO 19011:2018, seguridad de la información según ISO/IEC 27001:2022, estándares de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B, marco de gobernanza COBIT 2019, y gestión de riesgos ISO 27005:2022. Durante mi formación me he desempeñado en proyectos de auditoría de infraestructura tecnológica, evaluación de redes y diagnóstico de hardware, así como en la aplicación de normas y estándares internacionales para el aseguramiento de la calidad y seguridad de la información.

6. Oferta económica, según formato de los TDR y forma de pago propuesta.

| PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSULTORÍA | Horas | Monto | Honorario |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos de Consultoría |  |  |  |
| 1. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física) | 20 | $ 25,00 | $ 500,00 |
| 2. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica) | 25 | $ 25,00 | $ 625,00 |
| 3. Diagnóstico del hardware de cómputo (23 equipos) | 30 | $ 25,00 | $ 750,00 |
| 4. Evaluación de la gestión administrativa de TI | 15 | $ 25,00 | $ 375,00 |
| 5. Análisis de riesgos y generación de hallazgos | 25 | $ 25,00 | $ 625,00 |
| 6. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora | 40 | $ 25,00 | $ 1,000,00 |
| Costos y gastos varios. Viáticos de transporte y alimentación. | 1 | $ 350,00 | $ 350,00 |
| TOTAL CONSULTORÍA | 156 |  | $ 4,225,00 |

Se propone adelanto del 50 % a la firma del contrato y 50 % al finalizar la Consultoría.