Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Auditoria de Sistemas

Br. Gerson Antonio Valdivia

Br. Haxell Antonio Trejos Rodríguez

Br. Alison Michelle Navarro Goussen

Elaborado por:                                                                          Docente:

Msc. Leonel Antonio Martínez Zuniga

Br. Stephanie Lucía Mora Chávez

Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez

30 de abril, 2026
Managua, Nicaragua

# Auditoría asignada: Redes

# 1. Aspectos que deben de ser evaluados

## A. Amenazas

- Accesos no autorizados a la red

- Intentos de intrusión interna o externa

- Ataques informáticos a servicios de red

- Malware, ransomware o ataques de denegación de servicio (DoS)

- Interrupción de conectividad

- Caída de enlaces de red o fallos de comunicación

- Fallas en dispositivos de red

- Daños en switches, routers o puntos de acceso

- Sobrecargas eléctricas

- Daños por ausencia de protección eléctrica adecuada

- Errores de configuración

- Configurar incorrectamente VLAN, direcciones IP o reglas de acceso

- Acceso físico no autorizado

- Manipulación indebida de racks o equipos de comunicaciones

- Fallas en cableado estructurado

- Cables dañados, desconectados o mal instalados

- Dependencia de proveedores de Internet

- Interrupciones prolongadas del servicio WAN/ISP

- Obsolescencia tecnológica de la red

- Equipos que no soportan nuevos requerimientos tecnológicos

- Interferencias inalámbricas

- Disminución de cobertura y rendimiento WiFi

- Falta de monitoreo de tráfico

- Incidentes de red no detectados oportunamente

## B. Vulnerabilidades

- Ausencia de políticas de seguridad de red

- Falta de segmentación de red mediante VLAN

- Configuraciones por defecto en dispositivos de red

- Contraseñas débiles en routers y switches

- Falta de actualización de firmware en equipos de comunicaciones

- Inexistencia de diagramas actualizados de red

- Cableado estructurado desorganizado o sin etiquetado

- Falta de monitoreo y registro de eventos de red

- Ausencia de controles de acceso físico al centro de datos

- Puntos de acceso inalámbrico sin seguridad adecuada

- Falta de redundancia en enlaces críticos

- Inexistencia de planes de contingencia de red

- Ausencia de inventario actualizado de dispositivos de red

- Falta de documentación de configuraciones

- Carencia de controles de ancho de banda y tráfico

## C. Riesgos

| Riesgo | Causa | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Interrupción de servicios de red | Fallas en equipos de comunicación | Crítico |
| Acceso no autorizado a la red | Configuraciones inseguras | Alto |
| Pérdida de conectividad institucional | Ausencia de redundancia | Crítico |
| Lentitud y degradación de red | Mala administración del tráfico | Alto |
| Vulneración de información | Falta de controles de seguridad | Crítico |
| Caída de servicios inalámbricos | Interferencias o mala cobertura WiFi | Medio-Alto |
| Daño de infraestructura de comunicaciones | Protección eléctrica deficiente | Alto |
| Descontrol de activos de red | Inventario desactualizado | Medio-Alto |

# 2. CRITERIOS, METODOLOGÍAS, ESTÁNDARES, NORMATIVAS Y LEYES

## Criterios de auditoría

- Políticas institucionales de seguridad de redes y comunicaciones

- Procedimientos internos de administración y monitoreo de red

- Normativas internas para acceso y uso de recursos de red

- Estándares de configuración segura para routers, switches, firewalls y puntos de acceso

- Políticas de segmentación y control de tráfico de red

- Procedimientos de respaldo y recuperación de configuraciones de red

- Controles establecidos para administración de usuarios y accesos a la red

- Normativas institucionales sobre disponibilidad y continuidad de servicios de comunicación

- Estándares técnicos de cableado estructurado y telecomunicaciones

- Lineamientos de protección física para infraestructura de comunicaciones

- Buenas prácticas de monitoreo, mantenimiento y administración de redes

- Esquemas y estándares internacionales aplicables:
o ISO/IEC 27001
o ISO/IEC 27002
o ISO/IEC 27033
o ISO 19011
o COBIT 2019
o ITIL
o TIA/EIA 568
o IEEE 802.3 y IEEE 802.11

## Metodologías

- Checklist

- Entrevistas

- Cuestionarios

- Observación directa

- Análisis documental

## Estándares internacionales

- ISO/IEC 27001

- ISO 19011

- ISO/IEC 27033 (Seguridad en redes)

- TIA/EIA 568 (Cableado estructurado)

## Marco de referencia

• COBIT 2019

## Normativas y leyes

- Ley 921

- Políticas institucionales de seguridad informática

- Normativas internas de comunicaciones y acceso a red

- Reglamentos de protección de infraestructura tecnológica

# 3. OFERTA TÉCNICA DE AUDITORÍA

## 1. Fundamentación

La auditoría de redes e infraestructura de comunicaciones tiene como finalidad evaluar la seguridad, disponibilidad, rendimiento y administración de la red institucional, verificando que la infraestructura tecnológica garantice comunicaciones eficientes, seguras y continuas para las operaciones de la organización.

La auditoría se enfoca en:

- Evaluación de infraestructura de red

- Verificación de configuraciones y controles de seguridad

- Análisis del rendimiento y disponibilidad de la red

- Identificación de riesgos y vulnerabilidades de comunicación

- Mejora continua de la infraestructura tecnológica de red

## 2. Objetivos

### Objetivo general:

Evaluar la infraestructura de redes y comunicaciones de la organización, identificando debilidades, riesgos y oportunidades de mejora.

### Objetivos específicos:

- Analizar el estado físico y lógico de la infraestructura de red

- Evaluar configuraciones de seguridad en dispositivos de comunicación

- Verificar el funcionamiento de enlaces y conectividad

- Analizar el rendimiento y disponibilidad de la red

- Evaluar controles de acceso y segmentación de red

- Verificar el cumplimiento de políticas y estándares tecnológicos

## 3. Alcance

Incluye:

- Red LAN y WLAN

- Dispositivos de red (routers, switches, access points, firewalls)

- Cableado estructurado

- Enlaces de comunicación e Internet

- Configuraciones y seguridad de red

- Monitoreo y administración de tráfico

- Infraestructura física relacionada con comunicaciones

## 4. Plan de trabajo

### Fases:

- Revisión documental y técnica

- Inspección física y lógica de la red

- Evaluación de seguridad y conectividad

- Análisis de riesgos y vulnerabilidades

- Elaboración del informe final

## 5. Entregables

- Informe de auditoría de red

- Matriz de riesgos

- Inventario validado de dispositivos de red

- Hallazgos y observaciones técnicas

- Recomendaciones de seguridad y optimización

- Plan de mejora de infraestructura de red

# 4. Bosquejo de la estructura general del cronograma de auditoría

## Fase 1: Planificación y Reconocimiento (Semana 1)

### 1. Reunión de apertura (Kick-off)

- Presentación del equipo auditor

- Definición del alcance y objetivos

- Coordinación con administradores de red y responsables de TI

### 2. Solicitud y recopilación de documentación

- Diagramas de red

- Inventario de dispositivos de comunicación

- Políticas de seguridad de red

- Configuraraciones y respaldos de equipos de red

- Contratos de enlaces y proveedores de Internet

### 3. Definición de accesos para auditoría

- Acceso a cuartos de telecomunicaciones y racks

- Permisos de revisión de configuraciones

- Identificación de segmentos y enlaces críticos

### 4. Identificación de procesos clave de red

- Administración de dispositivos de red

- Gestión de seguridad y acceso

- Monitoreo de tráfico y rendimiento

- Continuidad de servicios de comunicación

# Fase 2: Ejecución y Evaluación (Semana 2 – 3)

## 1. Entrevistas al personal clave

- Administradores de red

- Personal de soporte de comunicaciones

- Responsables de seguridad informática

## 2. Evaluación de infraestructura de red

- Inspección física de dispositivos de red

- Verificación del cableado estructurado

- Estado de racks y centros de comunicaciones

- Validación de etiquetado e identificación de conexiones

## 3. Evaluación de configuraciones y seguridad

- Revisión de configuraciones de routers y switches

- Verificación de VLAN y segmentación de red

- Evaluación de controles de acceso

- Validación de seguridad inalámbrica WiFi

## 4. Evaluación de desempeño y disponibilidad

- Pruebas de conectividad y latencia

- Análisis de tráfico y ancho de banda

- Monitoreo de disponibilidad de servicios

- Evaluación de redundancia de enlaces

## 5. Verificación de continuidad operativa

- Existencia de planes de contingencia de red

- Disponibilidad de enlaces de respaldo

- Protección eléctrica de equipos de comunicación

- Respaldos de configuraciones de red

# Fase 3: Análisis de Hallazgos (Semana 4)

## 1. Integración y análisis de información recolectada

- Comparación entre documentación y configuración real de la red

- Análisis de incidentes y registros de red

## 2. Identificación de debilidades

- Configuraciones inseguras

- Fallas en segmentación y control de acceso

- Deficiencias en monitoreo y disponibilidad

## 3. Evaluación de riesgos

- Probabilidad de incidentes de red

- Impacto operativo y de seguridad

- Priorización de riesgos tecnológicos

## 4. Clasificación de hallazgos

- Críticos

- Altos

- Medios

- Bajos

## 5. Elaboración del informe preliminar

# Fase 4: Cierre y Presentación (Semana 5)

## 1. Validación de hallazgos

- Reunión con administradores de red y TI

- Confirmación de evidencias técnicas

- Validación de incidentes y vulnerabilidades detectadas

## 2. Presentación de resultados a la gerencia

- Exposición de riesgos de infraestructura de red

- Impacto operativo de las vulnerabilidades encontradas

- Nivel de madurez de la administración de red

## 3. Entrega del informe final

- Informe de auditoría de red

- Matriz de riesgos

- Recomendaciones técnicas y administrativas

## 4. Propuesta de plan de mejora

- Acciones correctivas y preventivas

- Priorización según criticidad

- Cronograma de implementación

- Plan de fortalecimiento y monitoreo continuo de red