CRONOGRAMA DE AUDITORÍA DE HARDWARE

Semana 1: 01 al 07 de mayo de 2026 (Planificación y Preparación de Auditoría de Hardware)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 - 01/05/2026 | Preparación de instrumentos de auditoría de hardware (checklists de verificación para 51 equipos, formatos de registro de estado de componentes) | Contar con todas las herramientas documentales necesarias para el trabajo de campo en la evaluación de hardware | Auditor Documentalista | 4 horas | Computadora, impresora, hojas de papel, archivos digitales de checklists de hardware |
| Semana 1 - 02/05/2026 | Reunión de coordinación interna del equipo auditor de hardware | Asignar roles específicos para auditoría de hardware, revisar metodología y estandarizar criterios de evaluación de componentes | Auditor Líder Senior Global + Equipo de Auditoría de Hardware | 3 horas | Sala de reuniones, pizarra, acta de coordinación, plan de trabajo de hardware |
| Semana 1 - 02/05/2026 | Hito: Revisión interna de instrumentos de auditoría de hardware | Verificar que checklists de verificación de hardware estén completos y cubran todos los componentes críticos (discos, RAM, procesador, fuente de poder, ventilación, periféricos) | Todo el equipo de auditoría de hardware | 2 horas | Checklists de hardware impresos, lista de verificación de componentes |
| Semana 1 - 03/05/2026 | Elaboración y envío de carta de solicitud de autorización para auditoría de hardware | Obtener permiso formal para acceder a los 51 equipos de cómputo y realizar pruebas de diagnóstico | Auditor Líder Senior Global | 2 horas | Computadora, formato de carta institucional, correo electrónico / entrega física |
| Semana 1 - 04/05/2026 | Revisión documental previa de hardware (inventarios de equipos, registros de mantenimiento, garantías, si existen) | Identificar documentación existente que pueda servir como referencia para la auditoría de hardware | Auditor de Gobernanza TI | 4 horas | Documentos del SILAIS (si los hay), computadora, libreta de notas |
| Semana 1 - 05/05/2026 | Preparación de software de diagnóstico de hardware (CrystalDiskInfo, HWMonitor, herramientas de sistema) en dispositivos portátiles | Contar con herramientas de diagnóstico listas para evaluar estado de discos duros, temperatura, memoria y procesadores | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Laptop del auditor, memorias USB con software portable, antivirus actualizado |
| Semana 1 - 06/05/2026 | Confirmación de logística (acceso a las 14 áreas funcionales, disponibilidad de equipos, horarios que no interfieran con operaciones críticas) | Asegurar que las condiciones operativas estén listas para el trabajo de campo sin afectar servicios de salud | Todo el equipo | 2 horas | Teléfono, correo electrónico, agenda de contactos del SILAIS |
| Semana 1 - 07/05/2026 | Reunión de coordinación con responsables de área para programación de acceso a equipos | Coordinar con cada responsable de área el momento adecuado para evaluar sus equipos sin interrumpir funciones críticas | Auditor Líder Senior Global + Responsables de Área | 2 horas | Agenda de visitas por área, comunicación con Epidemiología, Estadística, Contabilidad, etc. |

Semana 2: 08 al 11 de mayo de 2026 (Trabajo de Campo de Hardware - Días 1 al 3)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 2 - 08/05/2026 | Evaluación de hardware en Epidemiología (6 PCs de escritorio): verificación de discos duros con S.M.A.R.T., memoria RAM, temperatura de procesador, estado de fuente de poder | Diagnosticar estado de salud de los 6 equipos que soportan la vigilancia epidemiológica SISNIVEN | Auditor de Hardware y Endpoints | 4 horas | Software CrystalDiskInfo, HWMonitor, comandos wmic, checklist de hardware, cámara |
| Semana 2 - 08/05/2026 | Evaluación de hardware en Banco Biológico (1 PC de escritorio): verificación completa de componentes críticos | Diagnosticar estado del único equipo que almacena resultados sensibles de pruebas VIH/TB | Auditor de Hardware y Endpoints | 1 hora | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 2 - 08/05/2026 | Verificación de limpieza interna en equipos de Epidemiología y Banco Biológico (apertura de gabinete con autorización) | Evaluar acumulación de polvo volcánico y estado de ventiladores en equipos críticos | Auditor de Hardware y Endpoints | 2 horas | Destornilladores, linterna, cámara, checklist de limpieza |
| Semana 2 - 09/05/2026 | Evaluación de hardware en Estadística (3 PCs de escritorio): diagnóstico completo de componentes | Verificar estado de los 3 equipos que consolidan datos estadísticos para boletines semanales | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 2 - 09/05/2026 | Evaluación de hardware en Contabilidad (3 PCs de escritorio): diagnóstico completo de componentes | Verificar estado de equipos que procesan información financiera y nóminas | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 2 - 10/05/2026 | Evaluación de hardware en Insumos Médicos (3 PCs de escritorio): diagnóstico completo de componentes | Verificar estado de equipos que gestionan inventario farmacéutico y caducidades | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 2 - 10/05/2026 | Evaluación de hardware en Enfermería (2 PCs de escritorio): diagnóstico completo de componentes | Verificar estado de equipos que gestionan protocolos y turnos de personal de enfermería | Auditor de Hardware y Endpoints | 2 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 2 - 10/05/2026 | Verificación de periféricos en todas las áreas evaluadas (teclados, mouse, monitores) | Evaluar estado funcional de todos los periféricos de los equipos | Auditor de Hardware y Endpoints | 2 horas | Inspección visual, prueba funcional, checklist de periféricos |
| Semana 2 - 11/05/2026 | Evaluación de hardware en Recursos Humanos (3 PCs de escritorio): diagnóstico completo de componentes | Verificar estado de equipos que procesan datos personales del personal sanitario | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 2 - 11/05/2026 | Evaluación de hardware en Dirección y FET Salud (1 PC escritorio, 2 laptops): diagnóstico completo | Verificar estado de equipos que contienen información estratégica confidencial | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, verificación de baterías en laptops |

Semana 3: 12 al 15 de mayo de 2026 (Trabajo de Campo de Hardware - Días 4 al 6)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 3 - 12/05/2026 | Evaluación de hardware en Varios 1 (10 PCs de escritorio): diagnóstico completo de componentes | Verificar estado de los 10 equipos del área de mayor concentración de hardware | Auditor de Hardware y Endpoints | 5 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 3 - 12/05/2026 | Verificación de limpieza interna en muestra representativa de equipos de Varios 1 (mínimo 3 equipos) | Evaluar acumulación de polvo volcánico en equipos de uso compartido | Auditor de Hardware y Endpoints | 1 hora | Destornilladores, linterna, cámara, checklist de limpieza |
| Semana 3 - 13/05/2026 | Evaluación de hardware en Administración (1 PC escritorio) y Caja (2 PCs escritorio): diagnóstico completo | Verificar estado de equipos que procesan información presupuestaria y transacciones financieras | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 3 - 13/05/2026 | Evaluación de hardware en Varios 2 (3 PCs escritorio) y Varios 3 (4 PCs escritorio): diagnóstico completo | Verificar estado de equipos en áreas de uso general | Auditor de Hardware y Endpoints | 4 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 3 - 14/05/2026 | Evaluación de hardware en SNC (2 PCs escritorio, 2 laptops): diagnóstico completo | Verificar estado de equipos que operan con conexión privada y procesan datos de salud comunitaria | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, verificación de baterías en laptops |
| Semana 3 - 14/05/2026 | Evaluación de hardware en Sindicato (2 PCs escritorio): diagnóstico completo | Verificar estado de equipos que operan con conexión privada | Auditor de Hardware y Endpoints | 2 horas | Software de diagnóstico, checklist de hardware, cámara |
| Semana 3 - 14/05/2026 | Evaluación de hardware en Transporte (1 laptop): diagnóstico completo | Verificar estado de laptop que gestiona logística operativa | Auditor de Hardware y Endpoints | 1 hora | Software de diagnóstico, checklist de hardware, verificación de batería |
| Semana 3 - 15/05/2026 | Verificación de controles de seguridad en endpoints: antivirus instalado y actualizado en los 51 equipos | Evaluar estado de protección contra malware en todos los equipos del SILAIS | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 4 horas | Inspección de software instalado, verificación de actualizaciones de firmas |
| Semana 3 - 15/05/2026 | Verificación de firewalls locales en equipos de áreas críticas (Epidemiología, Banco Biológico, Dirección) | Evaluar si los firewalls de Windows o equivalentes están habilitados y correctamente configurados | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 2 horas | Acceso a configuración de firewall, checklist de reglas |
| Semana 3 - 15/05/2026 | Hito: Revisión de avance de campo de auditoría de hardware | Verificar integridad de evidencias recolectadas (fotos, reportes de diagnóstico, checklists de hardware) | Auditor Líder Senior Global | 1 hora | Carpeta de evidencias de hardware, checklist de verificación |
| Semana 3 - 15/05/2026 | Reunión interna de cierre de campo de auditoría de hardware | Revisar hallazgos preliminares de hardware, identificar brechas en la recolección y planificar fase de análisis | Todo el equipo de auditoría de hardware | 2 horas | Notas de campo, checklists de hardware llenos, acta de cierre de campo |

Semana 4: 16 al 22 de mayo de 2026 (Evaluación y Análisis de Hardware)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 4 - 16/05/2026 | Consolidación de checklists de hardware (volcado a Excel, cálculo de porcentajes de cumplimiento por área y por componente) | Obtener métricas cuantitativas del estado del hardware de los 51 equipos | Auditor Documentalista | 4 horas | Computadora, Excel, checklists de hardware llenos en papel |
| Semana 4 - 17/05/2026 | Análisis de estado de discos duros: consolidación de resultados S.M.A.R.T. de los 51 equipos | Identificar discos con signos de fallo inminente o sectores reasignados | Auditor de Hardware y Endpoints | 4 horas | Reportes de CrystalDiskInfo, Excel para consolidación |
| Semana 4 - 17/05/2026 | Análisis de estado de memoria RAM y procesadores: consolidación de resultados de diagnóstico | Identificar equipos con problemas de memoria o temperaturas elevadas de procesador | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Reportes de HWMonitor, comandos wmic, Excel |
| Semana 4 - 18/05/2026 | Análisis de estado de fuentes de poder y ventiladores: consolidación de observaciones de inspección física | Identificar equipos con ruidos anormales, sobrecalentamiento o fallos inminentes en fuentes | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Notas de inspección física, fotos, checklist de ventilación |
| Semana 4 - 18/05/2026 | Análisis de estado de limpieza interna: consolidación de observaciones de apertura de gabinetes | Cuantificar nivel de acumulación de polvo volcánico en los equipos inspeccionados | Auditor de Hardware y Endpoints | 2 horas | Fotos de interior de gabinetes, checklist de limpieza |
| Semana 4 - 19/05/2026 | Análisis de estado de periféricos (teclados, mouse, monitores) en los 51 equipos | Identificar equipos con periféricos dañados o en mal estado | Auditor de Hardware y Endpoints | 3 horas | Checklist de periféricos, fotos |
| Semana 4 - 20/05/2026 | Análisis de brechas normativas de hardware: comparar hallazgos con ISO 27001 (A.11 Equipos), COBIT BAI09 (Gestión de Activos) | Identificar formalmente los incumplimientos en gestión de activos de hardware | Auditor de Gobernanza TI | 4 horas | Tabla de normas de gestión de activos, hallazgos consolidados |
| Semana 4 - 21/05/2026 | Identificación de vulnerabilidades de hardware (discos sin monitoreo, falta de mantenimiento preventivo, acumulación de polvo, equipos obsoletos) | Clasificar las debilidades encontradas en la gestión y estado del hardware | Auditor de Hardware y Endpoints | 4 horas | Lista de hallazgos preliminares de hardware |
| Semana 4 - 22/05/2026 | Identificación de amenazas específicas de hardware (fallo de discos, sobrecalentamiento, fallo de fuentes de poder, robo de equipos) | Determinar qué amenazas afectan al parque de hardware del SILAIS | Auditor de Hardware y Endpoints | 2 horas | Matriz de vulnerabilidades de hardware, lista de amenazas |
| Semana 4 - 22/05/2026 | Evaluación de riesgos de hardware según ISO 27005 (cálculo de Impacto × Probabilidad) | Cuantificar los riesgos específicos del hardware para priorizar los más críticos | Todo el equipo de auditoría de hardware | 4 horas | Matriz de riesgos de hardware (Excel), escalas de impacto y probabilidad |

Semana 5: 23 al 30 de mayo de 2026 (Análisis, Documentación y Cierre de Auditoría de Hardware)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 5 - 23/05/2026 | Clasificación de riesgos de hardware (Extremo/Alto/Medio/Bajo) | Asignar categoría a cada riesgo de hardware según su puntuación (I×P) | Auditor Líder Senior Global | 2 horas | Matriz de riesgos de hardware cuantificada, tabla de clasificación |
| Semana 5 - 23/05/2026 | Análisis de causa raíz (técnica de los 5 Porqués) para riesgos críticos de hardware (R-04: Pérdida de datos por fallo de disco sin respaldo; R-18: Sobrecalentamiento por acumulación de polvo) | Identificar las causas profundas de los problemas más graves de hardware | Auditor Líder Senior Global + Equipo de Hardware | 3 horas | Lista de riesgos críticos de hardware, pizarra o documento colaborativo |
| Semana 5 - 24/05/2026 | Evaluación de madurez COBIT 2019 para procesos de gestión de activos (BAI09 Gestión de Activos, DSS01 Gestión de Operaciones) | Medir nivel de capacidad (0-5) de los procesos que gestionan el hardware del SILAIS | Auditor de Gobernanza TI | 4 horas | Marco COBIT 2019, tabla de niveles de capacidad, evidencias de hardware |
| Semana 5 - 25/05/2026 | Redacción de descripción detallada de cada hallazgo de hardware (qué, dónde, cómo se detectó) | Documentar de manera clara y objetiva cada hallazgo del parque de hardware | Auditor de Hardware y Endpoints | 6 horas | Computadora, plantilla de hallazgos de hardware, evidencias asociadas |
| Semana 5 - 26/05/2026 | Asignación de referencia normativa específica a cada hallazgo de hardware (ISO 27001, COBIT BAI09) | Vincular cada hallazgo con la norma o estándar que se incumple | Auditor Líder Senior Global | 4 horas | Tabla de normas de gestión de activos, hallazgos redactados |
| Semana 5 - 26/05/2026 | Vinculación de evidencia (códigos de foto, capturas de pantalla de diagnóstico) a cada hallazgo de hardware | Asegurar que cada hallazgo tenga respaldo probatorio objetivo | Auditor Documentalista | 2 horas | Carpeta de evidencias de hardware indexada, matriz de hallazgos |
| Semana 5 - 27/05/2026 | Clasificación de hallazgos de hardware por tipo (NC = No Conformidad / OBS = Observación / OPM = Oportunidad de Mejora) | Diferenciar entre incumplimientos graves, riesgos potenciales y mejoras voluntarias en hardware | Auditor Líder Senior Global | 2 horas | Matriz de hallazgos de hardware, criterios de clasificación |
| Semana 5 - 28/05/2026 | Desarrollo de recomendaciones de mitigación para hallazgos de hardware (acción, responsable, plazo) | Proponer soluciones concretas para cada problema identificado en el parque de hardware | Todo el equipo de auditoría de hardware | 6 horas | Matriz de hallazgos, análisis de causa raíz, conocimiento técnico |
| Semana 5 - 29/05/2026 | Integración de hallazgos de hardware con hallazgos de red (consolidación en matriz única) | Unificar todos los hallazgos de la auditoría integral (red + hardware) en una sola matriz | Auditor Documentalista | 4 horas | Matrices de hallazgos de red y hardware, Excel |
| Semana 5 - 30/05/2026 | Hito: Revisión final de hallazgos consolidados de red y hardware | Validación interna de todos los hallazgos por el equipo completo antes de elaborar informe final | Todo el equipo auditor | 4 horas | Matriz consolidada de hallazgos, sala de reuniones, acta de validación |

Semana 6: 31 de mayo al 01 de junio de 2026 (Cierre de Auditoría Integral)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 6 - 31/05/2026 | Preparación de presentación ejecutiva de resultados integrales (red + hardware) | Crear material visual para comunicar hallazgos consolidados a la Dirección del SILAIS | Auditor Documentalista + Auditor Líder | 4 horas | PowerPoint, gráficos de riesgos consolidados, fotos de hallazgos clave |
| Semana 6 - 31/05/2026 | Reunión de cierre con el Director General y equipo directivo del SILAIS | Presentar resultados integrales de auditoría de red y hardware, recibir retroalimentación final | Auditor Líder Senior Global + Director General SILAIS | 2 horas | Presentación PPT, matriz de hallazgos, acta de cierre |
| Semana 6 - 01/06/2026 | Archivo y custodia de toda la documentación de auditoría integral (expediente digital completo) | Conservar un registro completo de la auditoría de red y hardware para futuras referencias | Auditor Documentalista | 4 horas | Carpeta digital organizada, respaldo en USB/nube, índice de documentos |
| Semana 6 - 01/06/2026 | Cierre formal del proyecto de auditoría integral | Finalizar todas las actividades y archivar el expediente completo | Auditor Líder Senior Global | 1 hora | Expediente completo, acta de cierre de proyecto firmada |