OFERTA TÉCNICO ECONÓMICA

AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES Y HARDWARE

SILAIS - SEDE MASAYA, DEPARTAMENTO DE MASAYA, NICARAGUA

1. Fundamentación de la propuesta

La presente oferta técnica económica para cumplir con los requisitos establecidos por el SILAIS - Sede Masaya para la auditoría de infraestructura de redes y hardware, acorde a los Términos de Referencia (TDR) que fueron remitidos y se trabajó según experiencia en el tema de los consultores. Se considera competitiva basada en la formación profesional interdisciplinaria y experiencia en auditoría de sistemas, redes y hardware en entidades del sector salud pública. La propuesta está abierta al consenso según los requerimientos de la entidad contratante.

En el caso de la auditoría de redes y hardware, se han promovido y normado los estándares internacionales de seguridad de la información y cableado estructurado, para continuar mejorando la infraestructura tecnológica y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información institucional, particularmente la que soporta el Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN) y los servicios de atención integral en salud del departamento de Masaya. Las instituciones de salud pública requieren diagnósticos técnicos que les permitan identificar vulnerabilidades y planificar mejoras en su infraestructura de TI para asegurar la continuidad operativa de los servicios críticos de vigilancia epidemiológica y gestión administrativa. En este marco, se presenta esta oferta técnico económica.

2. Objetivos de la consultoría

Evaluar integralmente la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos, así como el estado del hardware de cómputo (51 equipos: 46 computadoras de escritorio y 5 laptops distribuidos en 14 áreas funcionales) del SILAIS - Sede Masaya, identificando vulnerabilidades, amenazas y riesgos, conforme a las normas ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018, estándares ANSI/TIA/EIA, marco COBIT 2019, y el cumplimiento de la legislación nicaragüense aplicable (Ley 921 de Protección de Datos Personales, Ley 423 General de Salud, normativa MINSA para SISNIVEN).

3. Plan de trabajo detallando por producto las actividades con cronograma para el desarrollo de la Consultoría.

3.1. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física): Evaluación del switch principal Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Dirección), switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Varios 1), UPS en cada switch (2 unidades), cableado UTP (categoría por verificar, tendidos hacia las 14 áreas funcionales), conectores RJ45, norma de ponchado T568A, topología de red en estrella, ausencia de rack o gabinete de telecomunicaciones, canaletas plásticas (presentes únicamente en Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud), ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado de cables, condiciones ambientales del área de equipos.

3.2. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica): Evaluación del esquema de direccionamiento IP, configuración del servidor DHCP, topología de red plana sin segmentación VLAN documentada, conectividad inalámbrica en áreas críticas (Estadística: 2 equipos WiFi; Contabilidad: 3 equipos WiFi; Insumos Médicos: 3 equipos WiFi; Enfermería: 2 equipos WiFi; RRHH: 2 equipos WiFi; Dirección: 2 laptops WiFi), protocolos de seguridad WiFi, velocidad de negociación de enlace limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet, conectividad entre áreas funcionales (dominio de broadcast único), conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte, controles de acceso a la red.

3.3. Diagnóstico del hardware de cómputo: Evaluación del estado de las 46 computadoras de escritorio distribuidas en las áreas de Epidemiología (6), Varios 1 (10), Varios 2 (3), Varios 3 (4), Estadística (3), Contabilidad (3), Recursos Humanos (3), Insumos Médicos (3), Enfermería (2), Dirección y FET Salud (1), SNC (2), Administración (1), Caja (2), Banco Biológico (1), Sindicato (2); y las 5 laptops distribuidas en Dirección y FET Salud (2), SNC (2) y Transporte (1). La evaluación incluye: estado de discos duros (monitoreo S.M.A.R.T.), memoria RAM, fuentes de poder, procesadores, temperatura de operación, ventilación, limpieza interna (acumulación de polvo volcánico), periféricos (teclados, mouse, monitores), estado de baterías en laptops, software de protección (antivirus, firewall local, cifrado de disco), respaldo de información en áreas críticas, y condiciones generales de operatividad.

3.4. Evaluación de la gestión administrativa de TI: Evaluación de políticas de uso de red y equipos, asignación presupuestaria para mantenimiento de TI, designación de roles y responsabilidades (existencia de responsable formal de TI en el organigrama del SILAIS), gestión de inventario de activos tecnológicos, registro de incidentes de seguridad y fallos de hardware, planes de continuidad operativa y recuperación ante desastres (BCP/DRP), procedimientos de alta/baja de cuentas ante rotación de personal, y cumplimiento de la legislación nicaragüense aplicable (Ley 921: Ley de Protección de Datos Personales; Ley 423: Ley General de Salud; normativa MINSA para SISNIVEN).

3.5. Análisis de riesgos y generación de hallazgos: Identificación y cuantificación de riesgos según metodología ISO 27005:2022, clasificación de hallazgos por tipo (No Conformidad, Observación, Oportunidad de Mejora), elaboración de matriz de riesgos y mapa de calor (Heat Map) para riesgos extremos, altos, medios y bajos, determinación de causas raíz (técnica de los 5 Porqués) para riesgos críticos, evaluación del nivel de madurez de procesos COBIT 2019 aplicables a la infraestructura de red y hardware.

3.6. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora: Redacción del informe final de auditoría que contenga: introducción, metodología, marco legal y normativo, diagnóstico de infraestructura de red (capa física y lógica), diagnóstico de hardware de cómputo, evaluación de la gestión administrativa de TI, matriz de hallazgos, matriz de riesgos cuantificada, mapa de calor de riesgos, recomendaciones priorizadas por área funcional, conclusiones y anexos. Elaboración del Plan de Mejora como documento independiente con responsables propuestos, plazos de implementación (inmediato, corto plazo, mediano plazo) y métricas de seguimiento para la mejora continua de la infraestructura tecnológica del SILAIS.

4. Tiempo para desarrollar la Consultoría:

Dos meses calendarios a partir de la firma del contrato. En caso de que la entidad contratante se atrase en la gestión jurídica y administrativa del funcionario delegado, no debe de incidir en el tiempo programado de los dos meses debiendo cancelar al consultor. En caso de que se sugieran adecuaciones a la auditoría, este trabajo será sujeto a negociación de una ampliación de la contratación de la Consultoría.

| Productos de Consultoría | Tiempo en semanas de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Firma de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Reuniones preliminares organizativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Diagnóstico del hardware de cómputo (21 equipos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Evaluación de la gestión administrativa de TI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Análisis de riesgos y generación de hallazgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Perfil del Consultor principal:

Auditor Líder, profesional con formación avanzada en Tecnologías de la Información y Comunicación, con certificaciones internacionales en auditoría de sistemas (CISA), gobernanza de TI (CGEIT, COBIT 2019 Foundation & Implementation), gestión de riesgos (CRISC), y seguridad de la información. Posee amplios conocimientos en auditoría de sistemas según ISO 19011:2018, seguridad de la información según ISO/IEC 27001:2022, estándares de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B, marco de gobernanza COBIT 2019, y gestión de riesgos ISO 27005:2022. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en proyectos de auditoría de infraestructura tecnológica en entidades del sector salud pública, evaluación de redes en entornos críticos, diagnóstico de hardware en instituciones con altos requerimientos de disponibilidad, así como en la aplicación de normas y estándares internacionales para el aseguramiento de la calidad y seguridad de la información en sistemas de vigilancia epidemiológica.

6. Oferta económica, según formato de los TDR y forma de pago propuesta.

| PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSULTORÍA | Horas | Monto | Honorario |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos de Consultoría |  |  |  |
| 1. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física) | 25 | $ 30,00 | $ 750,00 |
| 2. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica) | 30 | $ 30,00 | $ 900,00 |
| 3. Diagnóstico del hardware de cómputo (51 equipos) | 40 | $ 30,00 | $ 1,200,00 |
| 4. Evaluación de la gestión administrativa de TI | 20 | $ 30,00 | $ 600,00 |
| 5. Análisis de riesgos y generación de hallazgos | 30 | $ 30,00 | $ 900,00 |
| 6. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora | 45 | $ 30,00 | $ 1,350,00 |
| Costos y gastos varios. Viáticos de transporte y alimentación. | 1 | $ 500,00 | $ 500,00 |
| TOTAL CONSULTORÍA | 191 |  | $ 6,200,00 |

Se propone adelanto del 50 % a la firma del contrato y 50 % al finalizar la Consultoría.