MATRIZ RACI DE OPERACIÓN DE LA RED - SILAIS – SEDE MASAYA

| DOCUMENTO | MATRIZ RACI – PROCESOS DSS (AUDITORÍA DE REDES) |
| --- | --- |
| Referencia | RACI-DSS-SIL-001 |
| Proyecto | Auditoría de Redes – SILAIS Sede Masaya |
| Fecha | Abril 2026 |
| Marco | COBIT 2019 – Dominio DSS |

Leyenda:

- R (Responsible – Responsable): Es quien ejecuta la tarea.

- A (Accountable – Aprueba/Rinde cuentas): Es el responsable final de que la tarea se complete. Solo debe haber uno por actividad.

- C (Consulted – Consultado): Proporciona información u opinión antes de que la tarea se ejecute.

- I (Informed – Informado): Recibe información después de que la tarea se ejecuta.

Roles del SILAIS Masaya incluidos en la Matriz RACI

| Sigla | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DG | Director General (Dr. Silvio Navarro) | Máxima autoridad del SILAIS. Aprueba presupuestos, políticas y planes estratégicos. |
| RP | Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) | Coordina el plan operativo anual y gestiona recursos para TI. |
| AR | Administrador de Red (Cargo a designar formalmente) | Responsable técnico de la operación, mantenimiento y seguridad de la red. |
| RE | Responsable de Epidemiología (Lic. Genory Ticay López) | Responsable de los sistemas de vigilancia epidemiológica y transmisión de datos al SISNIVEN. |
| RES | Responsable de Estadística (Lic. Alexander Valle López) | Responsable de la consolidación de datos y boletines epidemiológicos. |
| RIM | Responsable de Insumos Médicos (Lic. Raymundo García) | Responsable del inventario farmacéutico y despacho de medicamentos. |
| RRHH | Responsable de Recursos Humanos (Lic. Leonor Putoy) | Responsable de la gestión de personal, capacitación y altas/bajas de cuentas. |
| AF | Administración Financiera (Lic. Mirna Editsa Ruiz) | Responsable del presupuesto institucional y las adquisiciones. |

Matriz RACI de Actividades por Proceso DSS

| Actividad | DG | RP | AR | RE | RES | RIM | RRHH | AF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSS01 – Gestión de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ejecutar el mantenimiento preventivo de switches y UPS | I | I | R/A | I | I | I | I | I |
| 1.2. Monitorear la disponibilidad y el rendimiento de la red | I | I | R/A | I | I | I | I | I |
| 1.3. Mantener actualizado el inventario de activos de red | I | I | R | I | I | I | I | A |
| 1.4. Realizar y documentar cambios en la infraestructura de cableado | I | A | R | I | I | I | I | C |
| 1.5. Supervisar las condiciones ambientales de los equipos de red | I | I | R/A | I | I | I | I | I |
| DSS02 – Gestión de Solicitudes e Incidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Registrar todos los incidentes de conectividad en el sistema de tickets | I | I | R/A | C | C | C | I | I |
| 2.2. Diagnosticar y resolver los incidentes de red reportados | I | I | R/A | C | C | C | I | I |
| 2.3. Comunicar a los usuarios el estado y la resolución de los incidentes | I | I | R | I | I | I | I | A |
| 2.4. Generar reportes mensuales de incidentes para la Dirección | I | A | R | I | I | I | I | I |
| DSS03 – Gestión de Problemas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Realizar análisis de causa raíz para incidentes recurrentes | I | I | R/A | C | C | C | I | I |
| 3.2. Mantener una base de datos de errores conocidos (KDB) | I | I | R/A | I | I | I | I | I |
| 3.3. Implementar soluciones definitivas para problemas identificados | I | A | R | I | I | I | I | C |
| 3.4. Verificar la efectividad de las soluciones implementadas | I | I | R/A | C | C | C | I | I |
| DSS04 – Gestión de la Continuidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Elaborar y mantener actualizado el Plan de Continuidad (BCP/DRP) de la red | A | R | C | C | C | C | I | I |
| 4.2. Adquirir y mantener un switch de respaldo para el núcleo de la red | I | I | R/A | I | I | I | I | C |
| 4.3. Realizar simulacros periódicos de recuperación ante desastres | I | A | R | C | C | I | I | I |
| 4.4. Verificar trimestralmente la autonomía de las UPS y reemplazar baterías | I | I | R/A | I | I | I | I | C |
| DSS05 – Gestión de Servicios de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Diseñar e implementar la segmentación VLAN en la red | I | I | R/A | I | I | I | I | I |
| 5.2. Configurar y actualizar la seguridad de la red inalámbrica (cifrado y autenticación) | I | I | R/A | I | I | I | I | I |
| 5.3. Monitorear la seguridad de la red y detectar accesos no autorizados | I | I | R/A | I | I | I | I | I |
| 5.4. Reportar incidentes de seguridad al MINSA Central (si aplica) | I | A | R | C | C | C | I | I |
| 5.5. Desarrollar y difundir políticas de uso aceptable de la red | A | R | C | I | I | I | C | I |
| 5.6. Capacitar al personal en ciberseguridad y uso seguro de la red | I | I | C | I | I | I | R/A | C |
| 5.7. Integrar las conexiones privadas (Sindicato, SNC, Transporte) en una VLAN de invitados | I | A | R | I | I | I | I | I |

Elaborado por: Coordinador General de Auditoría
Revisado por: Equipo Auditor de Redes
Aprobado por: Director General del SILAIS – Sede Masaya
Fecha de aprobación: ______ / ______ / 2026