DESARROLLO DE AUDITORIA USANDO COBIT 4.1	2

INTRODUCCIÓN	2

METODOLOGÍA	3

ENFOQUE DE LA AUDITORIA	4

MATERIALES Y MÉTODOS	5

Métodos	5

Materiales y servicios	6

PLAN DE TRATAMIENTOS, ÁNALISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMÁCION	6

Resultados esperados	7

Supuestos y riesgos	7

Infraestructura tecnológica existente	7

ORGANIGRAMA DE AUDITORIA	9

APLICACIÓN DE LA AUDITORIA INFORMÁTICA	10

PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA	11

OBJETIVO DE LA AUDITORIA	12

General	12

Específicos	12

ALCANCE	12

Cuestionario COBIT 4.1	13

Entrevistas	13

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	13

OBJETIVOS DE CONTROL	17

PRESUPUESTO	28

ANÁLISIS DE COSTOS	28

Costo de servicios y materiales	28

BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA	30

ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA	31

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA	31

Análisis de los resultados	32

Situación actual	32

Procesos de Auditoría según COBIT 4.1:	35

Existencia de documentos de adquisición de equipos y software y contratos	37

Disposición de manual de usuario y de instalación de los sistemas	39

Documentación de los sistemas utilizados para los servicios de la empresa	39

CONCLUSIONES	40

RECOMENDACIONES	40

ANEXOS	42

ANEXOS 1: ENCUESTAS	42

AI ADQUIRIR E IMPLEMENTAR	42

DS ENTREGAR Y DAR SOPORTE	45

ANEXOS 2: ENTREVISTAS	48

## OBJETIVOS DE CONTROL

AI1 Identificar soluciones automatizadas

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI1 Identificar soluciones automatizadas |  |
| Objetivo de control | Identificar el nivel de conciencia que posee la empresa sobre la necesidad de definir requerimientos y soluciones tecnológicas. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Mediante encuesta conocer si la institución se reúne para analizar las necesidades de requerimientos de manera formal, así como conocer si realizan investigaciones para el análisis de las tecnologías que disponen. |
| 2 | Mediante observación directa y verificación de documentos, ver si la empresa realiza estudios de factibilidad y si llevan a cabo un proceso de aprobación de requerimientos. |
| 3 | Verificar el porcentaje de proyectos que son sujetos a un estudio de factibilidad. |

AI2 Adquirir y mantener software de aplicativo

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI2 Adquirir y mantener software de aplicativo |  |
| Objetivo de control | Revisar los manuales de usuarios de los programas que están actualmente en uso y evaluar si estos manuales están actualizados. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Solicitar los manuales de usuario, usados en los sistemas que la empresa brinda gestión de servicios. |
| 2 | Revisión de manuales o guías, para evaluar si están actualizados respecto a la última versión del software que usa la empresa. |

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI2 Adquirir y mantener software de aplicativo |  |
| Objetivo de control | Determinar si existe un plan de mantenimiento de software de las aplicaciones usadas dentro de Agro servicios López |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Aplicar encuestas para conocer si la empresa aplica mantenimiento preventivo a los sistemas de software. |
| 2 | Mediante la técnica de la entrevista Verificar si la empresa al adquirir un sistema obtiene documentación (diagramas, arquitectura, código) de estos para que puedan ser modificados y brindar el mantenimiento correspondiente. |

AI3 Adquirir y mantener Infraestructura tecnológica

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI3 Adquirir y mantener Infraestructura tecnológica |  |
| Objetivo de control | Determinar si existe un plan de adquisiciones de infraestructura tecnológica que se alinea con el plan de adquisiciones tecnológicas de la empresa. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Mediante encuestas se recopilará información para conocer si la empresa posee un procedimiento para adquirir infraestructura de TI. |
| 2 | Mediante la técnica de la entrevista Verificar el proceso que implementan cuando adquieren Infraestructura TI y si este cumple con los estándares. |

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI3 Adquirir y mantener Infraestructura tecnológica |  |
| Objetivo de control | Conocer si la empresa realiza planes de mantenimiento a la infraestructura. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Realizar preguntas, sobre que si existe un cronograma o planificación para el mantenimiento de infraestructura TI. |
| 2 | Verificar mediante la observación directa los planes para el mantenimiento de infraestructura |
| 3 | Verificar si los mantenimientos son preventivos y que siguen las buenas prácticas respecto a las soluciones de tecnología. |

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI3 Adquirir y mantener Infraestructura tecnológica |  |
| Objetivo de control | Verificar las compras de equipos mediante facturas y revisar el contrato de ISP para determinar lo estipulado en el contrato y verificar su correcto cumplimiento |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Solicitar al encargado del área de mantenimiento el registro o respaldo de facturas donde se demuestre la adquisición de equipos, software y servicios de internet. |
| 2 | Verificar que exista un inventario de recursos tecnológicos con el encargado de soporte y mantenimiento. |
| 3 |  |

AI4 Facilitar la operación y el uso

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI4 Facilitar la operación y el uso |  |
| Objetivo de control | Conocer si la empresa cuenta con manuales o guías de usuario para la operación y uso de las aplicaciones. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Preguntar mediante una encuesta si la empresa proporciona una guía o manual para el uso u operación de los sistemas informáticos. |
| 2 | Verificar mediante observación directa la existencia de dichos manuales en la empresa. |
| 3 | Revisar si los manuales de uso están actualizados con la última versión del software usado. |

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI4 Facilitar la operación y el uso |  |
| Objetivo de control | Conocer si los usuarios participan de talleres o capacitaciones para el uso correcto de las aplicaciones |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Conocer si la empresa cuenta con un plan de capacitación de sistemas para usuarios nuevos. |
| 2 | Conocer mediante encuestas si los usuarios han sido capacitados para el uso de los sistemas de la empresa. |
| 3 | Realizar preguntas para saber el grado de satisfacción de las capacitaciones brindadas para apoyo de los usuarios |

AI5 Adquirir recursos de TI

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI5 Adquirir recursos de TI |  |
| Objetivo de control | Conocer si la empresa cuenta con una planificación para adquirir recursos informáticos. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Mediante entrevista, conocer si la empresa cuenta con un proceso y estándares para adquirir recursos informáticos. |
| 2 | Verificar la existencia mediante observación directa del proceso de adquisición de recursos informáticos |
| 3 | Verificar mediante observación de documentos o reportes si las adquisiciones de hardware, software y servicios se hacen en base a requerimientos de acuerdo con procesos previamente definidos. |

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI5 Adquirir recursos de TI |  |
| Objetivo de control | Conocer si existe un proceso para administrar contratos con proveedores, donde se cubran responsabilidades y obligaciones legales, financieras, organizacionales, documentales, de seguridad, desempeño, propiedad intelectual, así como obligaciones (incluyen cláusulas de penalización) |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Mediante entrevista al gerente de TI, conocer las políticas y procesos de adquisiciones a nivel operativo. |
| 2 | Mediante entrevista al gerente de TI, conocer si la empresa protege y hace cumplir los intereses de la organización mediante contratos de adquisiciones, que incluyan los derechos y obligaciones de las partes involucradas. |
| 3 | Verificar mediante observación directa, el porcentaje de adquisiciones que cumplen con las políticas y procedimientos de adquisición vigentes. |

AI6 Administrar cambios

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI6 Administrar cambios |  |
| Objetivo de control | Verificar que existan procedimientos para la administración de solicitudes de cambios formales a aplicaciones, procedimientos, procesos y servicios |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Mediante encuesta, conocer si los usuarios pueden solicitar cambios a aplicaciones, procesos o servicios |
| 2 | Verificar con el encargado de soporte y mantenimiento si existen un proceso formal o reporte para los usuarios que solicitan cambios |
| 3 | Pedir al gerente de TI el proceso que se sigue para los cambios críticos y de emergencia |
| 4 | Pedir al encargado de soporte y mantenimiento los registros de los cambios efectuados |

AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios

| DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR |  |
| --- | --- |
| AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios |  |
| Objetivo de control | Conocer el plan de instalación y acreditación para sistemas nuevos, para garantizar que trabajen sin problemas después de su instalación. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Pedir al gerente de TI, el plan de pruebas para la implementación de nuevos sistemas |
| 2 | Verificar que el plan tenga roles y responsabilidades definidas, así como criterios de entrada y salida. |
| 3 | Pedir al Gerente de TI, los planes de conversión y migración de datos, donde se incluyen las pistas de auditoría y verificar que contengan los respaldo ante fallos. |

DS3 Administrar el desempeño y la capacidad

| DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE |  |
| --- | --- |
| DS3 Administrar el desempeño y la capacidad |  |
| Objetivo de control | Evaluar el tipo de software y licencias obtenidas, su desempeño y que sean acorde con el tipo de empresa. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Realizar entrevista al encargado de soporte técnico y mantenimiento, para conocer si usan software licenciado |
| 2 | Asegurar mediante la observación directa la existencia de software de licenciado en cada uno de los equipos |
| 3 | Verificar que todos los equipos usen la misma versión de los softwares adquiridos. |

DS4 Garantizar la continuidad del servicio

| DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE |  |
| --- | --- |
| DS4 Garantizar la continuidad del servicio |  |
| Objetivo de control | Comprobar la existencia de un plan de continuidad de sistemas usado en caso de desastre naturales o accidentes provocados por naturaleza humana y que puedan detener totalmente las operaciones de la empresa. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Realizar entrevista al gerente de TI para conocer si existen planes de contingencia ante riesgos, para la continuidad normal de los sistemas de la empresa. |
| 2 | Si este plan existe, solicitar detalles de este y de los pasos que se realizaran al momento de surgir un caso de estos que pueda detener las operaciones totales de las operaciones. |
| 3 | Verificar que se realicen capacitaciones en base a los planes de contingencia |
| 4 | Ver con el gerente de TI si la empresa cuenta con un plan de recuperación y reanudación de los servicios |

DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas

| DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE |  |
| --- | --- |
| DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas |  |
| Objetivo de control | Verificar si la implementación de controles es la adecuada para los accesos de los usuarios |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Conocer si la empresa realiza controles de accesos de los usuarios por medio de una entrevista con el encargado de Soporte técnico y mantenimiento. |
| 2 | Verificar si los usuarios cuentas con roles de acceso en base a las tareas que desempeñan dentro de la empresa |
| 3 | Solicitar listado de usuarios que tienen acceso a los sistemas usados en los equipos. |
| 4 | Solicitar los reportes o controles que se efectúan al momento de brindar un usuario y contraseña al personal de la empresa. |
| 5 | Ver si la empresa registra o documenta la creación o actualización de usuarios y contraseñas. |

DS9 Administrar la configuración

| DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE |  |
| --- | --- |
| DS9 Administrar la configuración |  |
| Objetivo de control | Revisar la implementación de controles y seguimiento para el uso de internet dentro de la empresa. |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Mediante entrevista al encargado del área, se pretende conocer si en la empresa hay un reglamento de uso del servicio de internet, para los usuarios que acceden a los equipos. |
| 2 | En caso de que existan reglas para el uso, verificar mediante la observación si dichas reglas son las correctas para el óptimo uso de dicho servicio. |
| 3 | Revisar con el encargado de redes los controles aplicados para el uso de internet dentro de la compañía |
| 4 |  |

| DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE |  |
| --- | --- |
| DS9 Administrar la configuración |  |
| Objetivo de control | Verificar si existe algún control para el uso de periféricos, las restricciones y su alcance |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Aplicar entrevista al encargado del área para comprobar si utilizan algún método en los equipos para restringir el acceso de dispositivos externos o bien si existe un reglamento para el uso de estos. |
| 2 |  |

DS11 Administrar los datos

| DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE |  |
| --- | --- |
| DS11 Administrar los datos |  |
| Objetivo de control | Verificar si existen respaldos en digital de la información vital de clientes y procesos importantes de la empresa |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Aplicar entrevista para conocer la existencia de respaldos de información que usan en las gestiones diarias. |
| 2 | Si existen respaldos, verificar que tipo de respaldos son (digitales o físicos), si son digitales en que se almacenan (servidor alterno, discos, memorias. |
| 3 |  |

DS12 Administrar el ambiente físico

| DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE |  |
| --- | --- |
| DS12 Administrar el ambiente físico |  |
| Objetivo de control | Revisar el control de visitas a las instalaciones de informática |
| N° | Procedimiento |
| 1 | Conocer si la empresa cuenta con un protocolo para el ingreso de visitas a las instalaciones |
| 2 | Verificación de los sistemas y mecanismos de seguridad sobre el ingreso al área de operaciones mediante el proceso de observación directa |
| 3 |  |

# ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA

## INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

El presente Informe tiene por objetivo describir los resultados de la Evaluación practicada a la Empresa Agro Servicio López, para poder ser puesto a consideración de la Gerencia, así como el personal involucrado.

Luego del trabajo de la Auditoría de la administración de las TIC’S en la empresa juntamente con el Gerente General de la Empresa, Gerente de TI, así como todos los empleados involucrados y el equipo de auditoría como responsables del desarrollo de la Auditoría de la administración de TI, se realizó lo siguiente:

Caracterización y análisis de la situación actual de la empresa Agro Servicios López (Misión, Visión, giro de negocio Estructura organizacional, Documentación formal de la estructura física y funcional, servicios que ofrece la empresa)

En el Segundo Capítulo se procedió a la realización de la auditoría con la aplicación de las guías de Auditoría de COBIT 4.1 descritas con anterioridad a cada uno de los procesos correspondientes al dominio II y III del modelo COBIT.

## Análisis de los resultados

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los resultados de la evaluación realizada a la empresa Agro servicios López, mediante técnicas de recopilación de datos.

Caracterización y análisis de la situación actual de la empresa (Misión, Visión, principios y valores, Objetivos estratégicos, giro de negocio, Estructura organizacional, Documentación formal de la estructura física y funcional, servicios que ofrece la empresa).

Evaluación de los servicios y recursos TI de la empresaria.

Análisis del entorno interno y externo de la empresa.

Se procedió a la realización de la aplicación de la auditoria con la aplicación de guías de auditoria COBIT 4.1

## Situación actual

- La empresa actualmente no cuenta con una misión y visión concreta o bien definida, sin embargo, se maneja la filosofía de lo siguiente, brindado de forma informal por el propietario de agro servicio López: “Estamos para satisfacer a los clientes y sus necesidades y brindarle productos y servicio técnico de alta calidad para el sector agrícola en la municipalidad de Ticuantepe”. “Trabajaremos juntos de la mano con los productores para lograr altos rendimientos por la calidad de los productos y asistencia técnica ofertados”.

- Actualmente la empresa no cuenta con un organigrama que permita saber la jerarquía y líneas de mando o cargo de jefe inmediato, lo que ocasiona que haya inconformidades e incomodidades por parte de los trabajadores, ya que, en muchos casos al no haber una línea de mando, no hay un orden o control adecuado de las funciones.

- Agro Servicios López carece de objetivos estratégicos documentados para mejorar los servicios que ofrece a sus clientes, lo cual, genera impacto negativo al proyectar los resultados actuales y futuros respecto a su posición en el mercado. Aunque, la gerencia, de forma informal ha planteo diversas ideas sobre dicho aspecto, aún no se encuentran concebidas como objetivos formales y no son lo suficientemente claros. Así, es preciso que la empresa cuente con objetivos estratégicos claramente definidos debido a que permiten alcanzar metas actuales y futuras en un periodo de tiempo determinado.

- La empresa no cuenta con un manual de funciones, en el cual se especifiquen las funciones, responsabilidades, conocimientos, requisitos y condiciones que deben reunir las personas para desempeñar los puestos de trabajo en la organización. Además de esto la empresa, normalmente contrata personas en dependencia del grado de relación con la gerencia o dueño del negocio, presentándose casos donde los puestos son ocupados por familiares o conocidos que no están capacitados para los puestos como un profesional de esa área.

- La empresa tampoco posee reglamento interno documentado, así como políticas y normas a seguir, pues la mayoría de estas reglas son dichas de manera verbal, pero sin tener un registro, lo que provoca la mayor parte del tiempo que se ocasionen peleas internas, llegadas tardes e incluso fuga de información que como bien sabemos en la actualidad es el activo más valioso de las empresas.

- No están definidas formalmente las políticas o normas para la realización de las actividades laborales en la empresa, solo se maneja verbalmente lo que se debe realizar y lo que no, por lo que es un procedimiento informal ante el grado de operaciones y responsabilidades que se deben manejar y cumplir de forma disciplinada y así el personal estar sujeto a el rol que cumple en la empresa a partir de sus obligaciones y deberes y consecuencias de estos al no cumplir con estas. Actualmente al darse algún percance o situación se realizan llamados de atención, y si este es persistente se da un ultimátum el cual puede repercutir en el despido del empleado.

- Las responsabilidades se deben designar acorde a la cantidad de personal que opera en la empresa, actualmente solo hay una persona por puesto, por lo que hay funciones que solo el personal capacitado o en específico puede realizar lo cual puede presentar problemas ante la ausencia de uno de estos o la multifuncionalidad que estos puedan tener en algunas actividades como en los momentos de traslados de mercadería de una sucursal a otra, así como un solo vendedor quien se encarga de la atención del cliente de principio a fin.

- El acceso al servicio internet es el mismo para toda la empresa, este no se encuentra segmentado por lo cual toda la empresa tiene acceso a la misma red con el mismo ancho de banda, siendo este un servicio principal requerido para toda la empresa y ocasionando la ralentización de la red, así como aumentando el ocio del personal de la empresa.

- Los equipos existentes se encuentran en pésimas condiciones por el desuso y desconocimiento del su manejo, Otro aspecto a considerar es que como se plantea la empresa tiene cero en inventario de equipo tecnológico para la actualización del local.

- En la empresa no se cuenta con hardware o software de trabajo ya que las tareas se realizan de manera manual a través de la utilización de libros diarios, Facturas, papelería, caja fuerte, caja registradora, libros de inventariado, agendas de contactos para clientes y proveedores.

## Procesos de Auditoría según COBIT 4.1:

Políticas y normas

Al realizar las encuestas a los trabajadores del área de TI y luego la entrevista al Gerente General se constató que la empresa no cuenta con políticas o normas. La administración de un negocio implica una serie de responsabilidades y obligaciones, y para poder gestionar de manera correcta es necesario establecer normas que rijan la actividad empresarial. En este punto donde las políticas corporativas fungen su rol dentro de la empresa marcando las pautas en el comportamiento y manera de actuar frente a una actividad o suceso laboral específico. No tener estos métodos de control proporciona un descontrol de las actividades de la organización.

Acceso del personal a sistemas y base de datos

Mediante la encuesta y posteriormente la entrevista se pudo corroborar que la empresa, no posee mecanismos o protocolos de control al acceso a los sistemas o bases de datos de la institución, además de desconocer la importancia de estos mecanismos.

Acceso de los usuarios a programas y equipos

Al realizar las encuestas se vio que los usuarios desconocen la existencia de políticas y normas para el uso de los equipos informáticos, así como la instalación de nuevos programas, lo cual fue corroborado mediante la observación directa al pedir la existencia de dichos documentos.

Mecanismos de recuperación ante fallos

En cuanto a la disposición de mecanismos, protocolos o métodos de recuperación ante fallos ocasionados ya sea por desastres naturales o accidentes humanos, se logró ver que la empresa no cuenta con ningún plan de contingencia, ni tiene un nivel de consciencia acerca de este tema. Lo cual es muy delicado ya que cuando sea presentado un fallo de grandes proporciones la empresa quedaría totalmente inhabilitada de sus operaciones, además de ocasionar cuantiosas pérdidas a la empresa.

Control de acceso a internet

Como se dijo anteriormente en la situación actual, la empresa no cuenta con segmentación de la red, sumado a estos la empresa no posee políticas y normas que controlen los accesos a los servicios de internet.

Software de protección (antivirus, corta fuegos)

La empresa no cuenta con antivirus que protejan los equipos de virus, programa maligno o ataques de hacking, ni corta fuegos, lo cual vulnera totalmente la integración y confidencialidad de la información de la empresa.

Control de adquisición de recursos de TI

SI bien la empresa al realizar adquisiciones de TI, definen los criterios y características de los equipos o recursos a adquirir, estos se hacen de forma hablada, no existe soporte documental, ni procesos, así como medios de control, los cuales apoyen a la selección y una buena administración del capital de la empresa.

Control de accesos a las instalaciones

La empresa no cuenta con un reglamento de trabajo, ni mecanismos de control o seguridad física para el acceso a las instalaciones, si bien la empresa está al tanto de quien entre o sale del local mediante las cámaras de vigilancia, al no haber un registro de este acceso deja una brecha de seguridad ya que no hay un soporte de la persona que ingreso y aunque las cámaras pueden disuadir de cometer actos delictivos, no son un buen mecanismo de control.

Informes accesos y visitas a las instalaciones

En los informes de accesos y visitas a las instalaciones, se encontró que la empresa no lleva registro de control del ingreso de las visitas al edificio, las notificaciones para el ingreso se hacen de manera verbal y no hay ningún soporte.

Además, al ingresar a la empresa no se solicita ninguna identificación únicamente preguntan hacia donde se dirige y a quien busca, mantener un control de visitas y control de presencia de personal externo en una organización, es importante porque de esta manera se mantiene un ambiente seguro para el personal que labora en la empresa; así también se protegen los activos, la continuidad operacional y la propiedad intelectual.

### Existencia de documentos de adquisición de equipos y software y contratos

Se comprobó mediante entrevista y observación directa los documentos de compra y adquisición de equipos, no obstante, se logró ver que la empresa no realiza contratos para esto.

En cuanto a el proveedor de los equipos se conoció que la empresa trabaja siempre con un único proveedor que es COMTECH, descartando otros tipos de opciones que puedan brindar mejores servicios o beneficios. Constatando también que no existen criterios para seleccionar proveedores.

EL control de los documentos de adquisición como garantías es importante para las empresas puesto que, si un equipo presenta un defecto, la cobertura de la garantía, harria posible el cambio del dispositivo evitando perdidas, además de servir de referencia para las auditorias o investigaciones, corroborando la legalidad de los equipos.

Inventario de equipos de TI

Se pudo corroborar que la empresa posee un almacén donde guarda los equipos de TI, sin embargo, no hay un control de estos documentados, esto implica que:

- No existe inventario de piezas ya sea de repuestos o dañadas

- No existe control de las adquisiciones nuevas o existentes

- No existe categorización de los recursos de TI

Todo esto proporciona no solo perdidas por el desconocimiento de los recursos, si no que puede ocasionar robo de piezas o equipos.

Revisión de la disposición de la red

Esta se llevó a cabo en el área de caja, que queda debajo de administración, donde se encuentra el router, este se ubica justo en medio de ambas áreas en una zona alta lejos del alcance del personal, así mismo al costado de este se encuentra un toma corriente, la conexión del router es exterior, no existe ningún dispositivo que fije y mantenga estable la conexión existente

La conexión al área de administración se lleva a cabo por vía wifi, es decir que no existe cables que realicen esa conexión a esa área, esto ocasiona una disminución en la transferencia de datos, así como desaprovechamiento de todos los beneficios de un cableado de red, como lo es la capacidad de tener documentos compartidos y ser transferidos mediante esta red sin recurrir a medios externos como el correo electrónico.

Como se dijo anteriormente la empresa solo hace uso del internet por medio del wifi, no existe cableado y menos un cableado estructurado, además de estos los equipos de comunicación no cuentan con condiciones de seguridad y ambientales.

Respaldo de la información crítica de la empresa

Como se dijo durante el análisis la empresa lleva todos los registros tanto de los clientes como proveedores en físico, la cual es resguarda en las instalaciones de la empresa, no obstante, no existe respaldo digital de la información, si bien el resguardar la información de manera física es positivo esa información está expuesta a desastres naturales, de naturaleza humana e incluso robo.

Planes de continuidad

En cuanto al plan de continuidad, la empresa no está preparada en caso de que algún desastre natural llegara a interrumpir sus acciones, la empresa no tiene contemplado que algo así pudiera interrumpir sus operaciones. Si hay algún fallo general, la empresa quedaría deshabilitada, no existe un plan de continuidad necesario en caso de contratiempos o incidencias que dejen fuera de operaciones a la empresa.

Plan de mantenimiento de Hardware y software

La empresa no tiene contemplado un plan de mantenimiento preventivo para sus equipos informáticos, esto afecta poco a poco el rendimiento de los equipos, así como acortar la vida útil de estos.

La empresa solo realice mantenimientos correctivos, lo que significa que solo los realiza una vez que los equipos presentan un problema que impida su uso. Todo esto ocasiona perdidas a largo plazo tanto de los equipos, como del dinero invertido en estos. Cabe recalcar que estos mantenimientos los lleva a cabo una empresa exterior.

#### Disposición de manual de usuario y de instalación de los sistemas

Es importante para el administrador del sistema como para los usuarios tener documentación de los sistemas de información, porque así es más fácil capacitar a los usuarios en el uso correcto y eficiente del software con ayuda del manual de usuario, al igual que si se requiere de instalarlo nuevamente se debe contar con un manual para que la instalación termine con éxito.

#### Documentación de los sistemas utilizados para los servicios de la empresa

En cuanto a la documentación de los sistemas utilizados para los servicios de la empresa, se evidenció que la empresa no posee documentación, esto se debe a que la empresa aun no cuenta con sistemas para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, la empresa no posee la documentación, diagramas, ni procesos de software.

# CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos en esta investigación para lograr la implementación de una auditoría basada en COBIT 4.1, para el uso óptimo de las TIC y la seguridad informática en la Empresa (Sistemas de Administración)., se ha demostrado que hay una gran necesidad y suma urgencia de minimizar riesgos, haciendo uso de técnicas y estrategias de análisis, evaluar controles para el buen uso de las tecnologías de información

La empresa se encuentra en desarrollo, tiene planes a futuro de mejorar en cuanto a materiales de TI. Si bien no cuentan con controles hoy en día la empresa se encuentra en dirección junto a TI y automatización de tareas para satisfacer las necesidades de sus clientes a futuro.

Evaluando el área más importante de la empresa como es el de informática, se da como evidencia que falta un manejo amplio de las TIC, así mismo como con otras tareas de la empresa que no están automatizadas. Consideramos que la empresa no tiene implementado los controles necesarios para el resguardo de la información, de igual forma muchos de los procesos de la empresa deberían ser automatizados como el proceso de inventario.

La empresa también debería comenzar a desarrollar las bases como lo son la creación de la misión y visión de la empresa y un organigrama pensado a futuro, considerando todos los puestos que serán necesarios para mejorar la empresa.

Es muy importante que la empresa contrate personal altamente capacitado para el desarrollo de sus sistemas de información, que no adquieran sistemas enlatados, porque un sistema desarrollado internamente seria único y acorde a las necesidades de la organización.

# RECOMENDACIONES

- Es conveniente que la empresa investigada elaboré y defina reglamentos, políticas y normas que reconozcan la importancia de un adecuado trabajo de las Tecnologías de Información y comunicación, para lograr el monitoreo y la evaluación del marco de trabajo interno de la empresa, para las medir las mejoras de cada uno de los procesos ejecutados en la misma

- Para mejorar la relación entre el uso de las TIC y el buen desempeño laboral del personal que interactúan con las tecnologías, es de beneficio que la empresa realice y aplique una buena práctica de control interno teniendo marcos de referencia tales como COBIT, que permita fortalecer cada uno de los procesos ejecutados en la empresa, para alcanzar diariamente evaluaciones de riesgos con el objetivo de minimizar los mismos, identificando procesos de mejora.

- Es provechoso que el área de TIC llegue a alcanzar la implementación de prácticas y capacitaciones, para el uso correcto de las Tecnologías de Información y sistemas, con la intención de obtener, conservar y producir esfuerzos laborales logrando una efectividad en el desempeño de trabajo de las TIC.

- Se recomienda a la alta gerencia y encargados de área, mantener un estricto control documentado de quienes entran y salen de las instalaciones. Así como implementar controles de entrada a la empresa para los trabajadores por medio de dispositivos de marcajes de entrada y autenticación con huella y contraseña.

- Se recomienda desarrollar un Sistema de Base de Datos donde se pueda llevar el inventario de recursos de TI, registro y control de clientes para su debido control.

- Se recomienda a la alta gerencia diseñar e implementar una estructuración de la red LAN de la empresa, aplicando las normas para cableado estructurado.

- Se recomienda a la gerencia, desarrollar planes de contingencia y de continuidad.

- Para los casos en que se comparte el equipo de cómputo. Se recomienda crear sesiones individuales para cada empleado, haciendo uso de usuarios y contraseñas para mantener la confidencialidad y seguridad de la información. Esta recomendación deberá ser ejecutada por el responsable de informática

- El jefe del área de informática, deberá restringir y monitorear el uso de software en cada PC, para lo que se recomienda emplear un software de monitoreo

# ANEXOS

## ANEXOS 1: ENCUESTAS

### AI ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

AI1 Identificar soluciones Automatizadas

- ¿La institución realiza estudios de factibilidad para la implementación de soluciones

- tecnológicas?

- ¿Existen enfoques intuitivos y estructurados para identificar las soluciones de TI?

- ¿La empresa cuenta con metodologías para la identificación y evaluación de soluciones de TI para los proyectos realizados?

- ¿Se realiza documentación de las soluciones TI implementadas en la empresa?

AI2 Adquirir y mantener software aplicativo

- ¿Existe un proceso de diseño o especificación para el desarrollo de aplicaciones?

- ¿La empresa tiene una guía o manual de procesos para la adquisición y mantenimiento de aplicaciones?

- ¿Si su repuesta a la pregunta anterior fue si, Este proceso de adquisición y mantenimiento va de acuerdo con las estrategias de TI de la empresa?

- ¿Existen criterios de adquisición o requerimientos para la compra de software de

aplicaciones?

- ¿La empresa realiza mantenimiento de software constantemente?

- ¿Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, Se realiza documentación de los

mantenimientos efectuados al software de aplicación con los que cuenta la

empresa?

AI3 Adquirir y mantener Infraestructura Tecnológica

- ¿La empresa posee consciencia de la administración de la infraestructura de TI como un asunto importante?

- ¿La empresa posee un plan para adquirir, implementar y mantener la infraestructura de tecnología?

- ¿Se implementan controles internos durante la configuración y mantenimiento de

hardware y software?

- ¿La empresa posee planificación para el mantenimiento preventivo de la infraestructura TI?

AI4 Facilitar la operación y uso

- ¿Existe una guía o manual para garantizar el uso y operación correcta de las

aplicaciones e infraestructura de la empresa?

- ¿Se cuenta con un plan de capacitación que apoyen el uso correcto de los sistemas e

infraestructura de la empresa?

- ¿Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, Existe un proceso a seguir para la

capacitación a personal existente o nuevo de la empresa?

AI5 Adquirir recursos de TI

- ¿La empresa cuenta con políticas y procedimientos para la adquisición de recursos TI?

- ¿Existe un proceso para adquirir recursos de TI dentro de la empresa?

- ¿La adquisición de hardware, software y servicios, se realiza acorde a los procesos

definidos por la empresa?

- ¿La empresa cuenta con contratos legales para la adquisición de recursos de TI?

- ¿La empresa cuenta con un proceso para seleccionar proveedores?

- ¿La selección de proveedores se realiza de forma objetiva, garantizando que se cumplan los requerimientos de adquisición?

AI6 Administrar cambios

- ¿Existe consciente del impacto que tiene la administración de cambios de procesos,

aplicaciones o servicios dentro de la institución?

- ¿La empresa posee procedimientos para la administración de cambios a aplicaciones,

procedimientos, procesos y servicios?

- ¿La empresa tiene establecido seguimiento o reportes para controlar los cambios

efectuados a los solicitantes?

- ¿Si tu respuesta a la pregunta anterior fue si, La empresa revisa los cambios con

regularidad para actualizarlos y permanecer con las buenas prácticas?

AI7 Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios

- ¿Se establece una planificación de pruebas para los nuevos proyectos de sistemas?

- ¿Si la repuesta es si, los planes efectuados son aprobados por las partes involucradas?

- ¿Existen procesos formales de instalación y acreditación verificando que las soluciones se ajustan al propósito deseado?

- ¿La empresa evalúa y aprueba los resultados para el correcto funcionamiento, registro y control de estos?

- ¿Cuál es su porcentaje de satisfacción con respecto a los últimos sistemas adquiridos?

### DS ENTREGAR Y DAR SOPORTE

DS1 Definir y administrar los niveles de servicio

- ¿La gerencia conoce la necesidad de definir un proceso para controlar los niveles de servicio?

- ¿Si la respuesta a la anterior pregunta fue si, existe reportes para el seguimiento a los niveles de servicio de la institución?

- ¿Los contratos acordados con los proveedores ya sea interno o externos son revisados constantemente?

DS2 Administrar los servicios de terceros

- ¿La empresa mantiene documentación formal de las relaciones publicas con sus proveedores?

- ¿Existe un proceso que gestione dichas relaciones?

- ¿Se crean contratos acuerdo con los proveedores en base a requerimientos legales?

- ¿Si su repuesta a la anterior pregunta es si, estos contratos son revisados de forma periódica?

DS3 Administrar el desempeño y la capacidad

- ¿Se cuenta con una planificación para revisar el desempeño y la capacidad de los recursos de TI?

- ¿Si la respuesta a la pregunta anterior es si, existen documentos o reportes de estas planificaciones?

- ¿La empresa posee consciencia de la importancia de evaluar el desempeño de sus recursos TI?

DS4 Garantizar la continuidad del servicio

- ¿La organización tiene conocimiento de los impactos y perdidas que puede ocasionar al negocio no contar con un plan de contingencia ante riesgos?

- ¿Existe un plan que garantice la continuidad de los servicios de la empresa ante riesgos?

- ¿La empresa posee una estrategia para involucrar a todos los trabajadores en los planes de contingencia ante riesgos?

- ¿Los planes de contingencia ante riesgos son actualizados constantemente?

- ¿Existe un plan de almacenamiento de respaldos y protección de la información?

DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas

- ¿La empresa cuenta con políticas y normas para administrar la seguridad de los sistemas?

- ¿La empresa posee medidas preventivas, detectivas y correctivas para la protección de los sistemas de información?

- ¿Existe un protocolo que garantice la seguridad de los sistemas?

- ¿Se lleva a cabo reporte o bitácora en caso de que la seguridad sea vulnerada?

- ¿La empresa realiza evaluaciones para la actualización de sus planes de seguridad de forma constante?

DS6 Identificar y asignar costos

- ¿Existe dentro de la empresa políticas y normas para el control y asignación de presupuestos de recursos de TI?

- ¿La empresa cuenta con un proceso de identificación de costos para la adquisición de recursos de TI y personal?

- ¿La empresa mantiene registros de las compras efectuadas?

DS7 Educar y entrenar a los usuarios

- ¿La empresa cuenta con planificación para capacitar a nuevos colaboradores en el uso de sus sistemas?

- ¿La empresa identifica y categoriza las necesidades de capacitación en base a los roles de los trabajadores?

- ¿Se siente satisfecho con las capacitaciones impartidas por la empresa para el uso de sus sistemas?

- ¿Las capacitaciones son monitoreadas y registradas en bitácora?

DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes

- ¿La empresa cuenta con procesos para administrar los incidentes y requerimientos del negocio de TI?

- ¿La gerencia toma en cuenta las sugerencias de retroalimentación de los trabajadores?

- ¿Los incidentes son resueltos por orden de prioridad?

- ¿La empresa tiene registros o documentos de los incidentes de recursos de TI?

DS9 Administrar la configuración

- ¿La empresa posee respaldos de software y hardware para garantizar la seguridad e integridad de la información?

- ¿La empresa verifica de forma constante los datos de configuración para confirmar la integridad de la configuración actual?

- ¿Se actualizan los repositorios de configuración de los sistemas de la empresa?

- ¿Las licencias de sistemas adquiridas por las empresas son registradas o documentadas?

DS10 Administrar los problemas

- ¿La empresa cuenta con un proceso de administración de problemas?

- ¿Existe una categorización o clasificación de problemas para resolverlos en orden de prioridad o urgencia?

- ¿La empresa mantiene registros de los incidentes, para generar retroalimentación y tener un mayor control de las incidencias?

DS11 Administrar los datos

- ¿La empresa es consciente de la importancia de los datos para la empresa?

- ¿Existen políticas y normas para las administración y seguridad de la información de la institución?

- ¿Se aplican controles como contratos de confidencialidad para evitar la fuga de información de la empresa?

DS12 Administrar el ambiente físico

- ¿Existen protocolos o mecanismos para prevenir factores de riesgos ambientales en las instalaciones?

- ¿Se actualizan constantemente los controles para prevenir los riesgos humanos o ambientales?

- ¿La empresa cuenta con políticas o normas que protejan las instalaciones?

DS13 Administrar las operaciones

- ¿La empresa tiene estándares paran garantizar que el personal de la empresa este familiarizado con las operaciones de TI?

- ¿La empresa tiene definido procedimientos para monitorear la infraestructura de TI?

- ¿La empresa implementa planes de mantenimiento de la infraestructura de Ti para reducir el impacto de fallas?

## ANEXOS 2: ENTREVISTAS

Entrevista dirigida a: Gerente General de Agro Servicios López

Objetivo de la entrevista: Determinar la situación actual de la empresa con respecto al conocimiento e implementación de la Auditoría de Sistemas Informáticos.

Nombre del entrevistado: ______________________________

Fecha:

Firma del entrevistado: _____________________________

- Preguntas

- ¿Bajo qué modelo se rige el control interno en la empresa?

- ¿Existe personal especializado en el modelo de control interno actual?

- ¿El modelo de control interno está actualizado?

- ¿Cuáles son las áreas más controladas por la empresa?

- ¿Considera que el control interno ha sido eficaz?

- Del 1 al 10, califique la funcionabilidad del control interno

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

- ¿Qué áreas considera que representan un mayor riesgo?

- ¿Se cuenta con un plan de contingencia en caso de presentarse violaciones a la

- seguridad de esas áreas?

- Si sucediera un caso fortuito o un siniestro ¿Cuentan con seguros?

- Del 1 al 10, califique la seguridad interna de la cooperativa.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

- ¿Se han presentado violaciones al control interno por parte de los trabajadores?

- ¿Qué medidas se tomaron?

- ¿Se han presentado violaciones al control interno por parte de personas externas?

- ¿Qué medidas se tomaron?

- ¿Considera que es necesario cambiar el modelo de control interno?

- ¿Existe un departamento de informática?

- ¿Quién es el responsable de ejercer el control interno en el departamento/área de

- informática?

- ¿Se han desarrollado auditorías al departamento/área de informática?

- ¿Qué tipo de auditorías se han desarrollado al departamento/área de informática?

- ¿Tiene conocimiento del modelo de COBIT?

- ¿Estaría interesado en conocerlo?

- ¿Ha escuchado de casos sobre los cuales se ha violado la seguridad informática y se

- han cometido fraudes económicos?

- ¿Ha pasado un caso similar en la Institución?

- ¿Qué medidas se tomaron?

- ¿Poseen la seguridad suficiente para evitar casos similares?

- ¿Se han ejecutado auditorías especiales a los sistemas informáticos? Si la respuesta es afirmativa:

- ¿Cómo considera que han sido los resultados de auditoría generales pasadas?

- Califique la importancia que se le ha dado a la auditoría de sistemas informáticos

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

- Califique la funcionalidad que ha tenido la auditoría de sistemas informáticos

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Entrevista dirigida a: jefe de auditores internos de Agro Servicios López

Objetivo de la entrevista: Determinar la situación actual de la empresa con respecto al conocimiento e implementación de la Auditoría de Sistemas Informáticos.

Nombre del entrevistado: ______________________________

Fecha:

Firma del entrevistado: _____________________________

- Preguntas

¿Cuánto tiempo tiene de existencia el área de auditoría?

¿Cuántas personas trabajan en el área de Auditoría?

¿Cómo está organizada el área de auditoría?

Del 1 al 10, califique el rendimiento del recurso humano

¿Cuáles son las áreas más relevantes en las que se ejecuta la auditoría?

Del 1 al 10, califique la eficiencia del control interno

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

¿Qué áreas dentro de la cooperativa considera que representan un mayor riesgo?

¿Se cuenta con un plan de contingencia en caso de presentarse violaciones a la

seguridad de esas áreas?

Del 1 al 10, califique la seguridad interna de la empresa

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

¿Se han presentado vulneraciones al control interno por parte de los trabajadores?

¿Qué medidas se tomaron?

¿Se han presentado vulneraciones al control interno por parte de personas externas?

¿Qué medidas se tomaron?

¿Se han desarrollado auditorías al departamento/área de informática?

¿Qué tipo de auditorías se han desarrollado al departamento/área de informática?

¿Se han ejecutado Auditorías a los Sistemas Informáticos dentro de la empresa?

Si su respuesta es afirmativa:

¿Cada cuánto tiempo se realiza la Auditoría de Sistemas Informáticos?

¿Cuál es el nivel de importancia que se le da a la auditoría de Sistemas Informáticos?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

¿Cuáles son los modelos o técnicas que utilizan para desarrollar la Auditoría de sistemas Informáticos?

¿Cómo calificaría el rendimiento actual de la Auditoría de Sistemas Informáticos?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

¿Cómo calificaría el estado de la seguridad lógica de la empresa?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

¿Cómo calificaría el estado de la seguridad física de la empresa?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

¿Considera usted que los estándares actuales utilizados para desarrollar la Auditoría

de Sistemas es el más adecuado?

¿Qué otros modelos conocen para ejecutar una Auditoría de Sistemas?

¿Estarían dispuestos a utilizar nuevas técnicas aplicando los estándares de COBIT 4.1 para ejecutar la Auditoría de Sistemas?